Smart Healthcare Assistant System

Roadmap & Implementation Guide

Laravel 11 · PHP 8.2 · MySQL · Docker

32 Hari · 5 Phase · Production-Ready Portfolio Project

# 1. Gambaran Umum Sistem

Smart Healthcare Assistant System adalah proyek portfolio level industri yang menggabungkan tiga komponen utama dalam satu codebase Laravel:

| Medical Chatbot (NLP) | Triage Engine (AI Classification) | REST API + Database |
| --- | --- | --- |

## Arsitektur Sistem

Alur data dari frontend hingga database:

Frontend (Web / Mobile / Postman)

REST API — Laravel Routes (routes/api.php)

Service Layer

ChatbotService.php ¦ TriageService.php ¦ PatientService.php

Database — MySQL (Eloquent ORM)

## Kenapa Laravel (Bukan FastAPI)?

Plan asli mencampur Python + FastAPI dengan PHP, artinya dua server sekaligus. Dengan Laravel murni:

- Satu codebase, satu server, satu deploy

- Lebih mudah di-run orang lain (composer install + php artisan serve)

- Rule-based engine di PHP lebih bisa dijelaskan saat interview dibanding sklearn black box

- Tetap ada konsep "data-driven" karena rules disimpan di JSON file

# 2. Tech Stack

| Komponen | Detail |
| --- | --- |
| Framework | Laravel 11 |
| Language | PHP 8.2 |
| Database | MySQL 8.0 |
| Auth | tymon/jwt-auth |
| API Docs | darkaonline/l5-swagger |
| Container | Docker Compose (app + mysql + nginx) |
| Testing | PHPUnit (built-in Laravel) |

## Struktur Folder Final

smart-health-ai/

├── app/

│   ├── Http/Controllers/Api/

│   │   ├── PatientController.php

│   │   ├── TriageController.php

│   │   └── ChatController.php

│   ├── Models/

│   │   ├── Patient.php

│   │   └── Consultation.php

│   ├── Services/

│   │   ├── PatientService.php

│   │   ├── TriageService.php

│   │   ├── ChatbotService.php

│   │   └── IntentDetectorService.php

│   ├── Http/Requests/

│   ├── Http/Resources/

│   └── Exceptions/Handler.php

├── storage/app/datasets/

│   ├── triage_dataset.csv

│   ├── triage_rules.json

│   ├── intent_dataset.csv

│   ├── intents.json

│   └── responses.json

├── tests/Unit/

├── docker-compose.yml

├── .env.example

└── README.md

# 3. Roadmap Detail (32 Hari)

Phase 1 — Foundation Hari 1–6 · Laravel setup, DB, CRUD pasien

### Tasks

- Install Laravel 11: composer create-project laravel/laravel smart-health-ai

- Konfigurasi MySQL di .env — DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD

- Buat struktur folder service: app/Services/, app/Enums/

- Migration: tabel patients, consultations, triage_logs

- Endpoint: GET /api/health, GET/POST/PUT/DELETE /api/patients

- PHPUnit test untuk CRUD pasien

### Output Phase 1

| ✔ API jalan di localhost:8000 | ✔ DB connect + migration berhasil | ✔ CRUD pasien via Postman |
| --- | --- | --- |

Phase 2 — Data Engineering Hari 7–12 · Siapkan dataset triage & intent

### Tasks

- Download dataset dari Kaggle: "Disease Symptom Prediction" (CSV format)

- Cleaning di Python/Excel: hapus duplikat, normalize teks (lowercase, strip spasi)

- Buat mapping manual: symptom → severity (LOW / MEDIUM / HIGH) dalam CSV

- Generate synthetic data: minimal 200 baris untuk triage, 100 baris untuk intent

- Simpan ke storage/app/datasets/triage_dataset.csv dan intent_dataset.csv

- Notebook Jupyter untuk EDA (opsional tapi recommended)

### Peringatan

⚠️ Jangan skip fase ini. Model AI tidak berguna tanpa data yang bersih. Fase ini yang membedakan proyek ini dari tutorial biasa.

### Output Phase 2

| ✔ triage_dataset.csv (200+ baris) | ✔ intent_dataset.csv (100+ baris) | ✔ Dokumentasi mapping gejala |
| --- | --- | --- |

Phase 3 — Triage Engine Hari 13–18 · Rule-based classifier di PHP

### Pendekatan

Pilih Rule-based (realistis, cepat) — cocok untuk portfolio tanpa server Python terpisah. Rules disimpan di JSON file sehingga tetap data-driven dan mudah diupdate.

### Flow Triage

- Input: array gejala dari request

- Load rules dari storage/app/datasets/triage_rules.json

- Match gejala ke rules → hitung score severity

- Output: LOW / MEDIUM / HIGH + recommendation

### Contoh Response /api/triage

{

"severity": "HIGH",

"recommendation": "Segera ke IGD",

"confidence_score": 0.85,

"matched_symptoms": ["demam_tinggi", "sesak_napas"]

}

### Tasks

- Buat TriageService.php: input array gejala → output severity

- Load rules dari JSON di storage/app/ bukan hardcode

- Endpoint POST /api/triage dengan validasi request

- Unit test: test setiap kombinasi severity

- Response terstandar: severity + recommendation + confidence_score

### Output Phase 3

| ✔ TriageService.php selesai | ✔ Endpoint /api/triage live | ✔ Test coverage minimal 80% |
| --- | --- | --- |

Phase 4 — Chatbot Engine Hari 19–25 · Intent classification + response

### Intent yang Didukung

| Intent | Contoh Input | Aksi |
| --- | --- | --- |
| greeting | halo, selamat pagi | Balas dengan salam |
| symptom_query | saya demam tinggi | Trigger TriageService |
| schedule | mau booking jadwal | Info jadwal dokter |
| emergency | sesak nafas parah | Langsung HIGH severity |
| fallback | query tidak dikenali | Minta klarifikasi |

### Contoh Response /api/chat

{

"intent": "symptom_query",

"response": "Gejala Anda menunjukkan kategori HIGH.",

"triage": {

"severity": "HIGH",

"recommendation": "Segera ke IGD"

},

"session_id": "abc-123"

}

### Output Phase 4

| ✔ ChatbotService.php selesai | ✔ Endpoint /api/chat live | ✔ Integrated dengan triage |
| --- | --- | --- |

Phase 5 — Integration & Polish Hari 26–32 · Gabungkan semua + production value

### Integration Pipeline

Satu request chat melewati seluruh pipeline:

- User kirim pesan → POST /api/chat

- IntentDetectorService.php → detect intent dari keyword JSON

- Jika intent = symptom_query → TriageService::analyze($symptoms)

- Simpan conversation ke tabel consultations

- Return response gabungan: intent + triage + recommendation

### Production Features

- Logging: Laravel Log facade + simpan ke DB

- Error handling global: Exception handler → return JSON response

- Auth JWT: install tymon/jwt-auth, protect endpoint dengan middleware

- Swagger: install darkaonline/l5-swagger, anotasi controller

- Docker: docker-compose.yml (app + mysql + nginx)

- README.md: setup guide, endpoint docs, arsitektur diagram

### Output Phase 5

| ✔ System end-to-end berjalan | ✔ Swagger UI di /api/documentation | ✔ Docker compose up berhasil |
| --- | --- | --- |

# 4. Daftar Endpoint API

| Method | Endpoint | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Cek status API |
| GET | /api/patients | List semua pasien |
| POST | /api/patients | Tambah pasien baru |
| GET | /api/patients/{id} | Detail pasien |
| PUT | /api/patients/{id} | Update data pasien |
| DELETE | /api/patients/{id} | Hapus pasien |
| POST | /api/triage | Klasifikasi severity gejala |
| POST | /api/chat | Kirim pesan ke chatbot |
| GET | /api/consultations | History konsultasi pasien |

# 5. Pitfalls & Strategi Menang

## Jangan Sampai Terjadi

- Terlalu fokus AI, lupa API — proyek harus bisa di-run via Postman end-to-end

- Tidak ada database — tanpa DB tidak ada state, tidak ada value

- Tidak bisa di-run orang lain — wajib ada README + .env.example + docker-compose.yml

- Dataset asal ambil tanpa adaptasi — harus ada mapping gejala Indonesia

- Hardcode rules di PHP — simpan di JSON agar terlihat "data-driven"

## Strategi Menang

Kalau kamu hanya bikin model → kalah sama ML engineer.

Kalau kamu bikin SYSTEM (API + AI + DB) → kamu masuk kategori:

"AI Application Engineer — yang mereka cari"

## Narasi CV

- Developed AI-powered healthcare assistant with triage classification system

- Built RESTful API with NLP-based chatbot and patient management (Laravel 11)

- Engineered hybrid dataset combining public and synthetic data (200+ records)

- Implemented JWT authentication and Swagger API documentation

- Containerized application with Docker Compose for reproducible deployment

Smart Healthcare Assistant System · Laravel Portfolio Project